| Республиканская молодежная программа Главы Республики Хакасия «Альфа» Инвестиционный проект «Альфа-интернет в города и районы Хакасии» |  |
| --- | --- |
| География проекта | Черногорск, Усть-Абакан, Сорск, Шира, Белый Яр, Абаза, Черемушки, Саяногорск. |
| Инициатор проекта | Открытое Акционерное Общество "Сибирьтелеком" |
| Руководитель проекта | Ведущий специалист отдела по работе с мобильными клиентами Бердюгин Павел Анатольевич. Телефон мобильный +7 (923) 214 00 13 e-mail: leveter@sibnet.ru |
| Актуальность реализации проекта | Не секрет, что Интернет обладает мощным потенциалом для мобилизации людей. Через него можно не только подробно обсудить актуальный вопрос, но и собрать единомышленников, вместе на практике решить конкретную задачу или, хотя бы, заставить окружающих задуматься над проблемой. Интернет может стать коммуникационным мостом между молодежью различных районов Хакасии. Ведь он может сближать расстояния, способствовать интеграционным процессам. Ресурсы Интернета могут существенно повлиять на проблему образования. Знакомство с различными возможностями по самореализации, дистанционное обучение, возможность посетить величайшие библиотеки мира или самых престижных ВУЗов. Когда же Интернет у нас в Хакасии будет реально помогать решать проблемы молодежи? Никогда, пока молодежь не приобщится к Интернет-культуре, и не станет относиться к ней как к повседневной и обычной вещи. А на данный момент одной из проблем в территориях является организация постоянного доступа молодежи к интернету. Сегодня услугами в сфере предоставления доступа к сети интернет на территории Республики Хакасия занимаются 23 провайдера, из них только 5 дают доступ беспроводными средствами. И 80% этих представителей, расположены на территории города Абакана. Таким образом, если столица республики более-менее обеспечена доступом к сети, то в районах ситуация заметно хуже. Здесь сказывается и высокая стоимость интернет-трафика и отсутствие технических возможностей для доступа в сеть. Из вышеозначенных провайдеров (тех, кто имеет возможность дать доступ по беспроводным сетям) имеют более высокую стоимость обслуживания: - Мегафон: 790,00руб. за безлимитный доступ или 7,00руб. за 1Мб на лимитированном тарифе. - Би-Лайн (Вымпелком): 695.00руб. за безлимитный доступ или 1,95руб. в качестве оплаты по-мегобайтного трафика. - МТС: 990.00руб. в месяц за безлимитный доступ и 1,99руб. за 1Мб при лимитированном доступе. К тому же, все перечисленные провайдеры, не подразумевают выделение льготной, не тарифицируемой зоны к порталу alfa-lider19.ru. |
| Цель проекта | Целью проекта является информатизация городов и районов Республики Хакасия, снабжение передовыми средствами радиосвязи. |
| Какие задачи решает реализация проекта | - Предоставление экономически доступного и качественного беспроводного подключения к сети Интернет участникам молодежной программы Главы Республики Хакасия "Альфа", а так же иным потребителям означенных районов. - Получение бесплатного доступа молодежи к ресурсам профессиональной социальной сети - www.alfa-lider19.ru. - Получение целевой аудиторией проекта актуальной и своевременной информации необходимой в работе, учебе и самообразовании. |
| Основные группы потребителей продукции |  |
| 1. Активное население Республики Хакасия, преимущественно молодежь в возрасте от 16 до 35 лет – участники программы «Альфа». Населенный пункт; Черногорск; Усть-Абакан; Сорск; Шира; Белый Яр; Абаза; Черемушки; ИТОГО. Кол-во очередников; 234; 64; 178; 84; 38; 127; 3; 728. из них, отсутствие технической возможности; 198; 48; 0; 8; 30; 101; 3; 388. из них, высокая стоимость; 36; 16; 178; 76; 8; 26; 0; 340. 2. Очередники на подключение к интернету ОАО «Сибирьтелеком» отобранные по критериям: отсутствие технических возможностей доступа к интернету и высокая стоимость интернет-тарифов. |
| Краткая характеристика оказываемой услуги | Предоставление беспроводного доступа к сети Интернет на скорости до 153Кбит/с по технологии IMT-MC-450Mhz. На тарифных планах: - “Социальный”, который включает в себя 300Мб интернет трафика с абонентской платой в 255,00 рублей в месяц, что составляет 0,85р. За 1 Мб. при исчерпании данного лимита, абонент вправе пользоваться доступом по цене 2р. за 1 мб. Доступ к порталу www.alfa-lider.19.ru не тарифицируется. - или “On-line”, с отсутствием каких либо ограничений на объем скачиваемой информации и стоимостью 490,00 рублей в месяц. |
| Основные характеристики проекта: |  |
| Проектная мощность | 600 - 8000 абонентов |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего (рублей) | от 600 000 рублей |
| Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта: |  |
| Документы | лицензия: № 44215 |
| Сроки реализации, этапы, объемы финансирования по реализации проекта | январь – февраль 2011 года. |
| Этапы реализации проекта: |  |
| 1 этап - "Выборка потребностей". Сроки реализации 16 дней. Финансирование не требуется. | Формирование базы данных абонентов, которые не имеют или не могут себе позволить доступ к сети интернет, путем личного опроса, работы с администрациями регионов, сбор информации среди зарегистрированных пользователей на интернет-портале www.alfa-lider19.ru, а так же при помощи списков очередников на подключение к сети. |
| 2 этап - "Формирование базы данных абонентов". Сроки реализации 12 дней Финансирование не требуется. | Подача списков в ОАО "Сибирьтелеком". Выборка из списков собранных абонентов, тех где присутствует техническая возможность обеспечения беспроводным доступом. |
| 3 этап - "Обеспечение абонентов доступом в Интернет". Сроки реализации: с 07.02.2011 до 28.02.2011 Финансирование: Стоимость радиомодема 2 000 р. Из них 50% затрат несет ОАО "Сибирьтелеком", что составляет 1 000 р. на абонента, 50% затрат несет субъект РФ, что составляет 1 000р. Общий объем финансирования, при минимальной абонентской базе, составляет 600 000р. - из бюджета субъекта РФ и 600 000 р. - из бюджета ОАО "Сибирьтелеком". | Подписание договора с абонентом, обеспечение его оборудованием (модемом), привязка личного абонентского номера. Подпись договора может осуществляться как в г. Абакане, так и в районах республики. Лица, не достигшие 18 летнего возраста, подписывают договор от имени опекуна. |
| Обеспеченность ресурсами и объектами инженерной инфраструктуры: |  |
| Трудовые ресурсы | Обеспечены собственными ресурсами |
| Сырьевые ресурсы | не требуются |
| Транспортная инфраструктура | не требуются |
| Энергетическая инфраструктура | дополнительные ресурсы не требуются |
| Общий объем инвестиций для реализации проекта, всего, тыс. рублей, из них: |  |
| собственные средства | 600 000,00 |
| федеральный бюджет | - |
| бюджет субъекта РФ | 600 000,00 |
| муниципальный бюджет | - |
| другие источники | - |
| Социально-бюджетная эффективность инвестиционного проекта: | абонент получает доступ к сети интернет с абонентской платой в 255 рублей в месяц, в случае лимитированного тарифного плана, или 490 рублей в месяц за безлимитный доступ. |
| Создаваемые рабочие места, в том числе в Республике Хакасии, МО | отсутствуют |
| Налоговые поступления от реализации проекта, в том числе в МО | отсутствуют |
| Финансово-экономическая эффективность проекта: |  |
| Срок окупаемости | для ОАО "Сибирьтелеком" срок окупаемости составляет 8 месяцев |
| Срок возврата инвестиций | не предполагается |
| Рентабельность | расчет рентабельности социально-опосредованный |