ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕХА

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕТКИ-РАБИЦЫ

Составил: Марьясов А. В. (ИП)

Абакан, 2010 г.

1.	РЕЗЮМЕ

В бизнес-плане представлена идея создания цеха по производству сетки-рабицы и инвестирования прибыли, которую предполагается получать от работы цеха.

Планируется производство рабицы из проволоки различного диаметра.

Потребителями рабицы станут частные лица и предприятия различных форм собственности г. Абакана, республики Хакасия, юга Красноярского края и республики Тыва и близлежащих населенных пунктов.

На расширение производства требуется 290 000 рублей инвестируемых средств. Эти средства будут потрачены на закупку оборудования (станок для производства сетки-рабицы). Срок окупаемости проекта  около 1 года.

Срок планирования проекта январь-декабрь 2011 года.

Организационно-правовая форма — индивидуальный предприниматель.

Инвестиция позволит создать как минимум 3 рабочих места (оператор станка, продавец, водитель-экспедитор). Уровень заработной платы сотрудников 12000-20000 тыс. рублей в месяц. Общая прибыль за 2011 год  около 150-250 тыс. рублей. Объем налоговых отчислений включая НДФЛ от зарплат работников и выплаты в ПФР и ФСС (упрощенная система налогообложения, объект налогообложения – доходы за вычетом расходов) — около 159 тысяч рублей.

2. ПРЕДПРИЯТИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

В настоящее время уже функционирует цех по производству металлоизделий, расположенный по адресу г. Абакан, ул. Кирпичная 9.

Оснащение цеха (указывается только крупное оборудование):

- Полуавтоматический сварочный аппарат

- Сварочный аппарат-инвертор

- Бензиновый генератор

- Компрессор

- Ручной листогиб

- Сверлильный станок

- Отрезной (ленточнопильный) станок

- Автоприцеп

- Автомобиль ВАЗ-2104.

В 2010 г. основными клиентами предприятия были государственные и муниципальные заказчики Хакасии и Красноярского края (по результатам участия в запросах котировок и открытых аукционах).

- Для г. Бородино Красноярского края изготовлено 19 эстакад (лесенок) для загрузки ТБО в транспортное средство

- В г. Саяногорске установлены 5 павильонов автобусных остановок

- В с. Солнечное Усть-Абаканского района построено ограждение школьного двора

- В г. Минусинске установлены решетки на дверные и оконные проемы памятника архитектуры Дом Вильнера

- В г. Дивногорске установлены поручни на Клубном бульваре, дорожные знаки на Площади Строителей, знаки «Указатель направления».

3. ИДЕЯ ПРОЕКТА

Во время выполнения работ по строительству ограждения школьного двора в с. Солнечное выяснилось, что в г. Абакане мало где можно купить сетку-рабицу, она имеет невысокое качество (перед использованием ее нужно распутывать, а кончики проволок загибать), при этом в магазине ее продают перемешав рулоны сетки разных типоразмеров, что затрудняет использование. И в то же время цена рабицы в Абакане весьма высока. Средняя цена – около 1000 рублей за рулон 1,5*10 метров, минимальная цена 780 рублей за такой же рулон (с учетом оптовой скидки).

Изучение рынка показало, что несмотря на то, что спрос на рабицу достаточно высок, в Хакасии ее производит только одно из исправительных учреждений и подает по цене даже выше среднерыночной (1200 рублей за рулон 1,5*10 метров).

Станок для производства рабицы позволит производить сетку и реализовывать ее по цене заметно ниже, чем существующая сейчас на рынке Хакасии.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Обеспечение работой, денежными средствами и пенсионными отчислениями (с работниками будет заключен трудовой договор, будут производиться пенсионные и социальные выплаты в соответствии с трудовым законодательством) людей, которые будут работать в цеху по производству рабицы

- Обеспечение населения и предприятий Хакасии, Тывы, юга Красноярского края сеткой-рабицей

- извлечение прибыли, которую планируется инвестировать в создание собственного круглогодично функционирующего тепличного хозяйства.

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

- Приобрести станок для изготовления рабицы и расходный материал (проволоку).

- Принять на работу и обучить оператора станка.

- Наладить сбыт рабицы в магазины.

- Принять на работу водителя-экспедитора для развоза рабицы по магазинам.

- Открыть собственный склад-магазим, принять на работу продавца.

5. ПЛАН МАРКЕТИНГА

Сбывать рабицу в магазины планируется методом прямых продаж.

С образцом продукции и коммерческим предложением посетить крупные и средние строительные магазины Абакана и других населенных пунктов. С частью из этих магазинов установить долгосрочные партнерские отношения на основе взаимной выгоды.

После того как будет налажен оптовый сбыт, планируется открыть собственный склад-магазин сетки-рабицы и других видов продукции предприятия. Уже сейчас арендодатель предлагает пригодное для этого помещение по месту расположения цеха. Когда эта торговая точка будет открыта, ее основными клиентами станут жители и предприятия г. Абакана, Минусинска, Белого Яра, Кайбал, Подсинего.

6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ.

Станок для производства рабицы позволяет изготовить не менее 12  рулонов сетки за рабочий день. Их минимальная рыночная стоимость 7200 рублей.

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ

Расходы:

- Проволока 3000 рублей

- Арендная плата 500 рублей

- Заработная плата оператора 800 рублей

- Амортизация станка 900 рублей

- Реклама 200 рублей

- Накладные расходы 400 рублей

- Налоги 200 рублей в день (УСН, выплаты в ПФР, ФСС, НДФЛ работников)

Итого расходы: 5600 рублей

Прибыль: пределах 1200 рублей в день.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

1200/5600*100%=21%

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

Бензин – 200 р. в день (10 литров бензина А-80 для развоза продукции по магазинам)

Отопление цеха (уголь) – 50 рублей в день (в холодное время года 100 руб., в теплое – 0 р.).

Освещение 80 р. в день

Прочие расходы – 70 р. в день.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ:

Прибыль в месяц: 20 рабочих дней*1200=24000

Срок окупаемости 30000/24000 12,5 месяца.

МЕСЯЧНЫЙ ОБОРОТ

7200*20=144000 рублей

ГОДОВОЙ ОБОРОТ

Не менее 1500000 рублей (см Таблицу 3.)

БЮДЖЕТ РАСХОДОВ

Месячный бюджет расходов 5600*20=112000 рублей

Годовой бюджет расходов 112000*12=1344000.

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

УСН около 28000

НДФЛ работников около 56000 (12000*13%*12 месяцев*3 человека)

Отчисления в ПФР за работников около 60000 рублей

Отчисления в ФСС за работников около 3000 рублей

Отчисления в ПФР и ФСС за предпринимателя около 12000 рублей

Итого отчислений около 159 тыс. рублей

7. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАМЫСЕЛ

На инвестируемые средства приобрести станок для производства сетки-рабицы и первоначальный запас проволоки в количестве 1,5 тонны. Разместить производство проволоки планируется в уже существующем цеху по производству металлоизделий.

Таблица 1. Финансирование проекта за счет средств гранта.

| Статья расходов | Сумма, руб. | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Станок для производства рабицы | 260000 | единовременно |
| Первоначальный запас материала (проволоки) | 40000 | единовременно |

Таблица 2. Финансирование проекта за счет собственных средств

| Статья расходов | Сумма, руб. | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Доставка станка в Абакан | 6000 | единовременно |
| Пусконаладочные работы | 5000 | единовременно |
| Закупка материала | 30000 и более | ежемесячно |
| З/п оператора | 12000 и более | ежемесячно |
| Арендная плата за помещение | 16000 | ежемесячно |
| Техническое обслуживание станка | 1000 и более | ежемесячно |

8. ПОСТАВЩИКИ

Поставщиками материалов (проволоки) могут стать металлургические предприятия Кузбасса, в частности компания Евраз. Цена у производителей минимум на 15% ниже, чем торговых компаниях г. Абакана (30 000 рублей за тонну против 35 000)

9. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Таблица 3. Календарный план

| Мероприятие | Сроки | Итоги |
| --- | --- | --- |
| Покупка оборудования и материалов | январь 2011 г. | Оборудование доставлено в цех и распаковано |
| Пусконаладочные работы, начало производства | февраль 2011 г. | Оборудование готово к работе, произведена пробная партия |
| Распространение рабицы по строительным магазинам | февраль-апрель 2011 г. | Налажен оптовый сбыт. Ожидаемый оборот за месяц 300 тыс. рублей. Прибыль 50 тыс. рублей |
| Реклама в специализированных СМИ и на биллбордах. Открытие склада-магазина к началу «горячего сезона» | апрель-декабрь 2011 г. | Ожидаемый оборот за этот период 1200 тысяч рублей, чистая прибыль около 200 тысяч рублей |

10. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ

РИСК КОНКУРЕНЦИИ. В настоящее время нам известно только одно предприятие Хакасии, производящее рабицу. Оно продает сетку по цене 1200 р. за рулон. Мы планируем продавать по цене 600-700 рублей за рулон.

РИСК ИНФЛЯЦИИ. В случае повышения уровня инфляции, не только наше предприятие будет вынуждено поднять цены на продукцию, но и конкуренты. Таким образом конкурентоспособность нашей продукции не снизится.

РИСК КОЛЕБАНИЯ ЦЕН. Как и в случае с инфляцией – повышение цен на сырье приведет к росту цен как на нашу продукцию, так и на продукцию конкурентов. В случае снижения цен на сырье как конкуренты так и мы сможем снизить цену на продукцию.

ОТСУТСТВИЕ СЫРЬЯ. В настоящее время несколько торговых компаний  в Абакане (Металл-С, МПК, Каталина, Сталепромышленная компания) предлагают проволоку пригодную для производства рабицы.

ЗАДЕРЖКА ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ. Оборудование есть в наличии на складе предприятия-изготовителя.

НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ. Мы планируем приобрести станок, который

Позволяет производить рабицу более высокого качества, чем продаваемая в магазинах Абакана (не требуется вручную загибать концы проволок).

НЕСООТВЕТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ. В настоящее время сетка-рабица не подлежит обязательной сертификации. В будущем возможно провести добровольную сертификацию продукции.

НЕХВАТКА КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ. Производители оборудования предлагают обучение персонала. Предпринимательпланирует пройти обучение лично, чтобы уменьшить зависимость от квалификации персонала и иметь возможность самостоятельно обучать вновь принятых работников.

РИСК АВАРИЙ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ. Для снижения этого риска будут обязательно проведены все необходимые инструктажи по технике безопасности и другие мероприятия по охране труда, предусмотренные действующим законодательством.

РИСК ПОЛОМКИ ОБОРУДОВАНИЯ. Большая часть деталей для станка может быть изготовлена на токарном и фрезерном оборудовании самостоятельно, либо заказана на предприятиях Абакана.

11. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Прибыль, получаемую от реализации рабицы планируется вложить в покупку второго станка для производства рабицы, линии для производства профиля, используемого в отделочных работах для крепления гипсокартона, возможно в линию для производства профилированного листа. Прибыль от этих проектов будет вкладываться в создание собственного тепличного хозяйства, функционирующего круглогодично.