Республиканская молодежная программа

главы Республики Хакасия

«АЛЬФА»

СОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ

I. Общая информация

| Полное название проекта | Организация деятельности по благоустройству парка культуры и отдыха граждан «Парк Победы» в селе Боград |
| --- | --- |
| География проекта | Республика Хакасия, Боградский район, с. Боград |
| Руководитель проекта | Председатель общественной молодежной организации «Молодежный парламент Боградского района» Сухов Дмитрий Сергеевич Контактный телефон: 8 (390-34) 9-15-72 Почтовый адрес: 655340, Республика Хакасия, Боградский район, с. Боград, ул. Новая, д.18 Электронная почта: ukmis-bograd@yandex.ru |
| Период выполнения проекта | май - ноябрь 2012 года |
| Полная стоимость проекта | 672 816 руб. |
| Запрашиваемая сумма | 572 816 руб. |
| Имеющаяся сумма | 100 000 руб. |

II. Описание проекта

2.1. Аннотация проекта.

Строительства Парка  осуществлялось  в 1985 году. Общая площадь Парка составляет  17,2 тыс. м2. На территории Парка  находятся:

- мемориал (2 стелы и вечный огонь);

- Кинотеатр «Колос» (разобранный);

-лавочки.

Внешний облик Парка благоустраивается ежегодно посредством легкого косметического ремонта, но этого явно не достаточно, он находится в плачевном состоянии …. В связи, с чем возникла идея создания проекта  «Организация деятельности по благоустройству парка культуры и отдыха граждан «Парк Победы» в селе Боград».

Председатель общественной

молодежной организации

«Молодежный парламент Боградского района»         _______________ Сухов Д.С.

(подпись)               МП

В рамках реализации Проекта «Организация деятельности по благоустройству парка культуры и отдыха граждан «Парк Победы» в селе Боград» планируется благоустройство территории Парка:

- проведение побелки бордюр пешеходных дорожек;

- постройка и установка  двух беседок;

- ремонт ограждений (забора);

- косметический ремонт стены с именами погибших в борьбе за освобождение Родины от фашистов;

- разбивка клумб и  посадка цветов, деревьев (сосна, ель в количестве 30шт.);

- установка мусорных урн;

- ремонт, имеющихся бетонных лавочек;

-установка стационарного туалета - все это послужит улучшению экологического, эстетического  состояния территории.

2.2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект, обоснование социальной значимости проекта.

Благоустройство парка культуры и отдыха граждан «Парк Победы» крайне необходимо для  жителей районного центра.  Парк расположен в центре села Боград, рядом с ним находится  детская музыкальная школа, где подрастающее поколение Боградцев получают музыкальное, эстетическое и нравственное образование (воспитание) а, видя в каком состоянии находится место Памяти павших воинов-земляков в годы ВОВ сложно привить детям чувство прекрасного не говоря о гражданско-патриотическом воспитании молодого поколения. Мы,  депутаты Молодежного парламента не можем остаться равнодушными к внешнему благоустройству нашего села и в частности к историческому и культурному «месту» нашего села.  Его благоустройство будет настоящим подарком для ветеранов ВОВ, тружеников тыла и для жителей, как села, так и района  в целом, которые ежегодно 9 мая приходят почтить память погибших воинов.

2.3. Основные целевые группы, на которые направлен проект.

Основными участниками Проекта являются молодежь от 14-35 лет:

- депутаты Молодежного парламента Боградского района;

- студенты-волонтеры ГБОУ НПО «ПУ-13»;

- школьники.

- участники добровольческого движения с. Боград.

Окажут активное содействие в выполнении Проекта Администрация Боградского сельсовета, глава КФХ Чернышенко В.В., АУ«Боградлессервис», ОАО "ДЭП № 369" .

2.4. Основные цели и задачи проекта.

Цель – сохранить историческое наследие и памятника культуры,  через проведение ремонтных работ и благоустройства территории Парка культуры и отдыха граждан «Парк Победы».

Задачи:

1. благоустройство территории Парка;

2. обеспечение занятости подростков;

Председатель общественной

молодежной организации

«Молодежный парламент Боградского района»         _______________ Сухов Д.С.

(подпись)               МП

3. создание условий на территории Парка для отдыха жителей села, проведения мероприятий,  направленных на патриотическое и нравственное  воспитание молодежи;

4. сохранение преемственности поколений;

5. организация и сотрудничество, совершенствование форм  взаимодействия молодежных, общественных организаций, движений, предприятий и жителей района.

2.5. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта.

Освещение хода и итогов реализации проекта в СМИ.

В результате реализации Проекта на территории Парка появятся разбитые по архитектурному замыслу зеленые насаждения, будут оформлены клумбы, побеленные бордюры дорожек в парке и установленные беседки сделают комфортным, эстетически приглядным и приятным отдых в парке. Отремонтированный забор позволит решить проблему бродячего скота на территории Парка. В дальнейшей перспективе можно будет на территории Парка проводить экскурсии, уроки мужества и подумать над реализацией проекта по озвучиванию музыкальным сопровождением, асфальтированию дорожек и освещению.

Привлечение к участию в благоустройстве села (парка) молодежи  позволит привить подрастающему поколению нравственность и патриотизм, что является неотъемлемой частью программы нравственного патриотического воспитания подростков. Позволит решить проблему занятости подростков.

В целях открытости и общедоступности информация о реализации Проекта будет освещаться на страницах районной газеты «Родная земля», официальном сайте Боградского района.

2.6. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта с указанием их доли.

| № п/п | Доля финансирования в тыс. рублей | Организации, участвующие в финансировании |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100,00 | Администрация Боградский сельсовет |

| 2.7. Источники финансирования продолжения проекта после окончания средств гранта | Планируется привлечь к дальнейшей реализации Проекта спонсоров. |
| --- | --- |

Председатель общественной

молодежной организации

«Молодежный парламент Боградского района»         _______________ Сухов Д.С.

(подпись)               МП

2.8. Календарный план реализации проекта (поэтапно):

| Наименование этапов, мероприятий | Сроки начала и окончания (мм.гггг) | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный и организационный | Май (1 декада) 2012г. | 1. Создание рабочей группы по координации деятельности для реализации Проекта. 2. Информирование населения и заинтересованных лиц о начале реализации Проекта через СМИ. |
| Косметический ремонт стены с именами погибших воинов | Май 2012г. | Обновленный внешний вид мемориала. |
| Побелка бордюр пешеходных дорожек | Май 2012г | Парк приобретет эстетический вид |
| Установка мусорных урн | Май 2012г. | Созданы условия для соблюдения санитарных норм. |
| Ремонт ограждений (забора) | Май– август 2012г. | Защита насаждений и территории от бродячего скота |
| Разбивка клумб и посадка цветов | Май-июнь 2012г. | Озеленение участка |
| Посадка деревьев (сосна, ель в количестве 30шт.); | Май-июнь 2012г. | Озеленение участка |
| Установка стационарного туалета | Июнь 2012г | Созданы условия для соблюдения санитарных норм. |
| Постройка и установка двух беседок | Июнь – июль 2012г | Организовано место для комфортного отдыха граждан. |
| Ремонт, имеющихся бетонных лавочек | Август 2012г. | Организованы места для комфортного отдыха граждан |
| Подсадка и полив саженцев | В течение летнего периода | Озеленение участка |
| Прополка саженцев | В течение летнего периода | Создание условия для роста растений |

В результате большой масштабной проделанной работы жители села и района получат, благоустроенный, ухоженный Парк.

Председатель общественной

молодежной организации

«Молодежный парламент Боградского района»         _______________ Сухов Д.С.

(подпись)               МП

2.9. Обоснованная смета проекта на запрашиваемую сумму:

| № п/п | Статья затрат | Сумма расходов, руб.) | Обоснование необходимости статьи |
| --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт стены с именами погибших воинов |  |  |  |
| 1 | Приобретение краски, шпатлевки | Предоставляется на безвозмездной основе | Косметический ремонт стены с именами погибших воинов |
| Побелка бордюр пешеходных дорожек |  |  |  |
| 2 | Приобретение извести, ведер, кистей | Предоставляется на безвозмездной основе | Побелка бордюр пешеходных дорожек |
| Посадка деревьев |  |  |  |
| 3 | Подготовка почвы | Предоставляется на безвозмездной основе | Озеленение Парка |
| 4 | Приобретение саженцев |  |  |
| 5 | Посадка саженцев сосны, ели в количестве 30шт |  |  |
| Озеленение (согласно Приложению Локальный сметный расчет, раздел 4) |  |  |  |
| 6 | Приобретение Луковиц и клубнелуковиц цветов-многолетников | 39007,34 | Разбивка клумб и посадка цветов, озеленение Парка |
| 7 | Посадка многолетних цветников |  |  |
| Лавочки (согласно Приложению Локальный сметный расчет, раздел 1) |  |  |  |
| 8 | Устройство настила на лавочки | 19117,78 | Отремонтированные лавочки пригодные к использованию по назначению |
| 9 | Краска |  |  |
| Туалет (согласно Приложению Локальный сметный расчет, раздел 2) |  |  |  |
| 10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | 36 489,24 | Позволит соблюдать условия санитарных норм, удобство для посетителей Парка |
| 11 | Монтаж каркаса туалета |  |  |
| 12 | Облицовка каркаса стальным профильным листом |  |  |
| 13 | Монтаж кровельного покрытия |  |  |
| 14 | Проф. лист с декоративным лакокрасочным покрытием |  |  |
| 15 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных |  |  |
| Беседки (согласно Приложению Локальный сметный расчет, раздел 3) |  |  |  |
| 16 | Установка элементов каркаса: из брусьев | 66 288,96 | Удобство и комфорт для посетителей |
| 17 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки |  |  |
| 18 | Установка стропил |  |  |
| 19 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм |  |  |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен и полов |  |  |
| Председатель общественной молодежной организации «Молодежный парламент Боградского района» _______________ Сухов Д.С. (подпись) МП |  |  |  |
| Урны (согласно Приложению Локальный сметный расчет, раздел 5) |  |  |  |
| 21 | Копание ям | 168 770,68 | Позволит соблюдать условия санитарных норм, для поддержки чистоты на территории Парка |
| 22 | Устройство бетонных фундаментов |  |  |
| 23 | Установка урн |  |  |
| 24 | Урна металлическая |  |  |
| Устройство металлического забора (согласно Приложению Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| 25 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами глубиной до 2 м | 343 142 | Эстетический вид, защита от бродячего скота |
| 26 | Установка металлических столбов |  |  |
| 27 | Монтаж заборов стальных, консольных, сетчатых |  |  |
| 28 | Труба |  |  |
| 29 | Конструкции стальные |  |  |
| 30 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |
|  | ИТОГО | 672 816,00 |  |

Председатель общественной

молодежной организации

«Молодежный парламент Боградского района»         _______________ Сухов Д.С.

(подпись)               МП